# Arbejdsplan

Fredag 30/11-2018

* ~~Der skal lave et Scrumboard, med dertilhørende tasks. (US 01 + US 02)~~
* ~~Der skal påbegyndes et burndown chart.~~
* ~~Der skal afholdes et planning meeting for sprint 1.~~
* Der skal laves tasks til hørende ”Som firma skal jeg kunne oprette en bruger” (US01):
  + Firma, bruger & tilbuds tabel skal laves DB. (US 01.1) - 130min. Til logging.
    - Alle tabeller skal være oprettet korrekt, og der skal være forbindelse imellem tilbudstabel og companytabel, der skal være kolonner til: ID, e-mail, fornavn, efternavn, password, telefonnummer & konto.

Mandag 03/12-2018

* Test af US 01.1
  + Underside til firmadata. (US 01.2) (Skubbet fra fredag 30/11-2018)
    - Man skal kunne indtaste firmadata og dette skal gemmes til DB via en knap, herunder: ID, e-mail, fornavn, efternavn, password, telefonnummer, firmanavn, CVR & åbningstider.
  + Underside til konto oplysninger. (US 01.3) (Skubbet fra fredag 30/11-2018)
    - Man skal kunne indtaste kontooplysninger, som skal gemmes til DB via knap, herunder:
* Planlægning af diverse ”managements”, ”concepts”, ”improvements”, “quality concepts” osv. (Skubbet fra fredag 30/11-2018)
* UML-diagrammer
* Analyser(værdi?)
* Evt. Rapportskrivning.
* Logbog.